Buenos días Darío,

Te comento cuales fueron los avances de la semana 11:

**1.       ¿En que se avanzó?**

- Se suman más mockups referidos al contenido de algunas páginas internas del administrador. Esto permitió debatir sobre el contenido de cada uno de los datos y clases que interactúan entre las partes.

- Se vuelve a efectuar el diagrama de clase, que aun se encuentra en borrador, ya que se deberá validar con cada uno de los requerimientos relevados en la instancia de análisis.

- Se investigan los datos y estadísticas que se le pueden informar al administrador. Una vez finalizada la tarea, se deberá de presentar al cliente, para contar con su aprobación.

**2.       ¿Qué problemas se presentaron, y como se solucionaron?**

- Considerando que no se avanzó hacia una versión final del diagrama de clases, esto, retraso el avance de la creación de las primeras clases en Python, el modelado de las páginas, y la redefinición del diagrama de base de datos.

**3.       ¿Cuáles son los próximos pasos?**

- Creación de las clases en Python acorde al diagrama de clases especificado.

- Se estipula sanear en esta semana el desorden del repositorio GitHub.

- Pasar en limpio los mockups de las pantallas de administrador para informar en la documentación.

- Dividir tareas de desarrollo; tanto del back end como del front end para desarrollar las primeras funcionalidades del administrador.

- Sin los avances sobre el diagrama de clases, no se pudo avanzar sobre el diagrama de base de datos. Quedan pendientes los ajustes.

Atenta a tus comentarios.

Saludos,

Sandra Gargiulo