Buenos días Darío,

Te comento cuales fueron los avances de la semana 12:

**1.       ¿En que se avanzó?**

- Se pasan los mockups en limpio, y se los lleva a una maqueta (Log in, alta de reserva, informar reservas).

- Se vuelve a efectuar el diagrama de clase, que aun se encuentra en borrador, ya que se deberá validar con cada uno de los requerimientos relevados en la instancia de análisis.

- Se ajusta la documentación funcional

- En función a la definición de los datos que se retiran del sistema, se vuelve a investigar sobre los datos y esta los potenciales informes que le puede importar al administrador.

- Se avanzo sobre el diagrama de clases, lo que permitió avanzar sobre el diagrama de base de datos. Quedan pendientes los ajustes.

**2.       ¿Qué problemas se presentaron, y como se solucionaron?**

- Si bien se avanzó con el diagrama de clases, se descartaron varias funcionalidades con el fin de simplificar el desarrollo del proyecto. Con lo cual se volvió a refinar las funcionalidades de los actores principales del sistema (lo que pueden hacer los usuarios, y lo que no van a hacer en el sistema). Este ajuste nos lleva a tener que ajustar funcionalmente la documentación, y las maquetas.

- Se presentaron problemas con los colaboradores en el avance de la codificación. Ya que no contaron con una amplia disponibilidad. Se estima que la próxima semana se podrá avanzar con las primeras clases en Python.

**3.       ¿Cuáles son los próximos pasos?**

- Creación de las clases en Python acorde al diagrama de clases especificado.

- Se estipula sanear el desorden del repositorio GitHub, ni bien se cuente con la disponibilidad de los colaboradores.

- Seguir avanzando en las pantallas del administrador.

- Dividir tareas de desarrollo; tanto del back end como del front end para desarrollar las primeras funcionalidades del administrador.

- Queda pendiente presentar el informe de estadísticas al cliente, para contar con su aprobación.

Atenta a tus comentarios.

Saludos,

Sandra Gargiulo