Buenos días Darío,

Te comento cuales fueron los avances de la semana 13:

**1.       ¿En que se avanzó?**

- Se lleva a cabo los primeros formularios de alta (reserva y cliente), los cuales se tratan de llevar a delante con el formato establecido.

- Se avanzo sobre el diagrama de base de datos. Quedan pendientes los ajustes.

- Se presentaron avances en las pantallas del administrador.

**2.       ¿Qué problemas se presentaron, y como se solucionaron?**

- Se volvieron a presentar problemas con la disponibilidad de algunos colaboradores del proyecto.

**3.       ¿Cuáles son los próximos pasos?**

- Ajustes de las clases en Python acorde al diagrama de clases especificado.

- Se estipula sanear el desorden del repositorio GitHub, ni bien se cuente con la disponibilidad de los colaboradores.

- Queda pendiente presentar el informe de estadísticas al cliente, para contar con su aprobación.

Atenta a tus comentarios.

Saludos,

Sandra Gargiulo