Buenos días Darío,

Te comento cuales fueron los avances de la semana 14:

**1.       ¿En que se avanzó?**

- Ajustes de las clases en Python acorde al diagrama de clases especificado

- Se finalizaron los avances sobre el diagrama de base de datos, y el diagrama de clases.

- Se presentaron nuevos avances en las pantallas del administrador.

- Ajustes listos para la presentación de los hitos 3 y 4.

- Recopilar información de los últimos meses para la confección de la ppt

**2.       ¿Qué problemas se presentaron, y como se solucionaron?**

- Se volvieron a presentar problemas con la disponibilidad de algunos colaboradores del proyecto. Se repartieron las tareas entre los miembros del equipo para cubrir con la deficiencia.

- Problemas con Python en el manejo de datos. Se imposibilita traer en un formato acorde los datos de la base, ya que el lenguaje lo trae en formato tupla. Pese a que se buscó información en internet por mucho tiempo, no se llego a resolver del todo en esta ultima instancia.

**3.       ¿Cuáles son los próximos pasos?**

- Preparar para la presentación del final los siguientes ítems del proyecto:

Backend

Sumar más ABMs del lado del Administrador

Frontend

Sumar mejoras en la estética del lado del Cliente y el Administrador

Adicionar pantallas faltantes del lado del administrador

Servidor

Puesta en marcha a un servidor en la nube

Replicar en servidores de la UNLa

Testing

Ante los próximos avances en el desarrollo, el objetivo será testear y documentar dichas pruebas.

Sumar la aplicación Testlink, con el fin de formalizar el proceso de testing.

Documentación y procesos

Ajustar la documentación a los próximos pasos con la validación del cliente y el desarrollo.

Sumar los reportes de bugs, y correcciones.

Validación hacia el cliente

Validar con el cliente de referencia las estadísticas y reportes.

Presentar la página con el fin de validar el entregable.

- Se estipula sanear el desorden del repositorio GitHub, ni bien se cuente con la disponibilidad de los colaboradores.

Atenta a tus comentarios.

Saludos,

Sandra Gargiulo