Buenos días Darío,

Te comento cuales fueron los avances de la semana 8:

**1.       ¿En que se avanzó?**

- Armar un maquetado del usuario administrador, con el fin de contar con la aprobación del cliente.

- Se refinaron los requerimientos, y en consecuencia la documentación (Escenarios, casos de uso, etc.), y se agregaron los primeros casos de prueba.

- Se solucionó los conflictos de librerías js.

- Se adiciono a la pantalla principal el slide, tal como fue sugerido en la última clase.

**2.       ¿Qué problemas se presentaron, y como se solucionaron?**

- Se presentaron problemas con las librerias js. Se soluciono normalizando los nombres de estas.

  - Tras fijar la fecha los hitos, ajustamos la metodología de trabajo. Se postergan las metas de la semana pasada, con el fin de llegar a los hitos 1 y 2 de la entrega.

**3.       ¿Cuáles son los próximos pasos?**

- Avanzar con las páginas que componen al Administrador del hotel.

- Ajustar estéticamente la página web del cliente y alinear esteticamente ambas paginas.

- Poner en funcionamiento los formularios contacto y reserva del lado del cliente.

Atenta a tus comentarios.

Saludos,

Sandra Gargiulo