Buenos días Darío,

Te comento cuales fueron los avances de la semana 9:

**1.       ¿En que se avanzó?**

- Luego de la revisión de la entrega, se definió hacer hincapié sobre los ítems remarcados en clases.

- Revisión de documentación sobre las funcionalidades especificas del usuario final, y sobre las no funcionalidades de este rol, con el fin de efectuar correcciones remarcadas en la entrega de los hitos 1 y 2.

**2.       ¿Qué problemas se presentaron, y como se solucionaron?**

En la entrega de los hitos 1 y 2, se remarcan las siguientes observaciones:

- En el diagrama de clase, se observa que los roles del cliente y el administrador del sitio están conglomerados. Desde la catedra se propone subdividirlo.

- Estado de interacción de maqueta. Se entiende que el proyecto ya se encuentra en la segunda interacción de la maqueta. Se requiere plasmar en la documentación del proyecto.

- Definición sobre los roles del equipo y los Stakeholders del producto software. Se encuentran correctamente definidos los roles del equipo, pero se mal interpretan con los roles de los stakeholders.

- Se presentan problemas de definición sobre el flujo de la funcionalidad reserva. Se enviará mail a Dario Rodriguez para que nos ayude a definir dicho conflicto.

**3.       ¿Cuáles son los próximos pasos?**

- Tras observar un gran desorden en el repositorio Github. Se propone sanear la situación.

- Ajustes en la documentación (incluyendo diagramas y redacción de la documentación)

- Mejoras en la página del administrador.

- Ajustes en la maqueta del cliente

Atenta a tus comentarios.

Saludos,

Sandra Gargiulo