1. **¿En que se avanzó?**

- Se completo la documentación faltante; se crearon mas escenarios a partir de los casos de uso.

- Se creo la base de datos a partir de modelo de clases con datos de prueba.

- Se diseñan y se ponen en funcionamiento los primeros formularios del sistema del lado del cliente (potencial huésped); Contacto y Reserva.

- Se comienzan a diseñar los primeros casos de prueba de los formularios Contacto y Reserva, con la herramienta testlink.

- Unificación de criterios con el repositorio.

1. **¿Qué problemas se presentaron, y como se solucionaron?**

- Durante el armado de la base de datos con la herramienta que dispone XAMPP (MyPHPAdmin), presento conflictos al momento de generar relaciones entre las tablas con el modo diseñador. Si bien se busca información en internet sobre soluciones/configuraciones, se prefiere rearmar dicho diseño en la aplicación MySQL Workbench.

Durante la codificación del formulario de reservas, se observó conflictos con la librería JS JQuery.min. Dicho script presento problemas con los campos de las fechas (fecha de ingreso y fecha de egreso). Para solucionarlo, se retira la librería de la web.

Dado que aun no se termina de definir y aprobar la maqueta del lado del administrador del hotel, se decide pausar la confección del plan de pruebas.

1. **¿Cuáles son los próximos pasos?**

- Solicitar al cliente los datos básicos para el check in y el check out del huésped, y el checklist de la salida del huésped.

- Armar un maquetado del usuario administrador, con el fin de contar con la aprobación del cliente.

- Armar las primeras conexiones a la base de datos (Consultas, Altas, Bajas y Modificaciones).

- Armar una maqueta de los mails promocionales.

- Se requiere terminar con algunos ítems de la documentación; Puntos de fusión y factibilidad.

- Corregir y ajustar el diagrama de clases.

- Predesarrollo – Procesos de desarrollo.