Buenos días Darío,

Te comento cuales fueron los avances de la semana 7:

1. **¿En que se avanzó?**

- Armar las primeras conexiones a la base de datos (Consultas, Altas, Bajas y Modificaciones).

- Se requiere terminar con algunos ítems de la documentación; Puntos de fusión y factibilidad.

- Corregir y ajustar el diagrama de clases.

- Predesarrollo – Procesos de desarrollo.

- Empezar a confeccionar el plan de pruebas.

1. **¿Qué problemas se presentaron, y como se solucionaron?**

Las reuniones grupales se pactan los sábados en la mañana, dado que se presentó un problema climatológico, se decidió postergar la misma para otro momento.

Dado que se presentaron inconvenientes durante la semana con algunos colaboradores (presentación de finales), no se pudieron llevar a cabo las siguientes tareas:

- Solicitar al cliente los datos básicos para el check in y el check out del huésped, y el checklist de la salida del huésped.

- Armar un maquetado del usuario administrador, con el fin de contar con la aprobación del cliente.

- Armar una maqueta de los mails promocionales.

1. **¿Cuáles son los próximos pasos?**

Continuar con las tareas pausadas por falta de disponibilidad de los colaboradores:

- Solicitar al cliente los datos básicos para el check in y el check out del huésped, y el checklist de la salida del huésped.

- Armar un maquetado del usuario administrador, con el fin de contar con la aprobación del cliente.

- Armar una maqueta de los mails promocionales.

Atenta a tus comentarios.

Saludos,

Sandra Gargiulo